
ПРОТОКОЛ № 1

заседания Проектного Совета по вопросам разработки и внедрения искусственного интеллекта в систему управления закупками при Департаменте управления делами Губернатора и Правительства Севастополя

г. Севастополь                                                                         « 05 » июня 2023 г.


На заседании Проектного Совета по вопросам разработки и внедрения искусственного интеллекта в систему управления закупками при Департаменте управления делами Губернатора и Правительства Севастополя (далее – Проектный Совет) присутствовали:

Председатель Проектного Совета – заместитель директора Департамента – начальник Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Щукина Ирина Вячеславовна.
Заместитель председателя Проектного Совете – начальник экспертно-аналитического отдела Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Вобликова Виктория Васильевна.
Члены Проектного Совета:
- заместитель начальника экспертно-аналитического отдела Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Кукса Дмитрий Игоревич;
- заместитель начальника отдела организации и проведения закупок Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Демковский Виктор Николаевич;
- главный специалист-эксперт отдела методологического и нормативного сопровождения закупок Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Галкин Дмитрий Валерьевич;
- главный специалист-эксперт отдела методологического и нормативного сопровождения закупок Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Чайкин Михаил Сергеевич.
Секретарь Проектного Совета: заместитель начальника отдела методологического и нормативного сопровождения закупок Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Кожанова Оксана Алексеевна.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

[bookmark: _Hlk136849158]1. Необходимость внедрения чат-бота в работу технической поддержки ПК «Региональная контрактная система».
2. Предложения по структуре искусственного интеллекта для внедрения в работу заказчика от этапа формирования закупки до оценки рисками. 

1. По первому вопросу повестки заседания слушали: 
1. Галкина Дмитрия Валерьевича, который сообщил, что данный функционал будет представлять собой интерактивного помощника, для взаимодействия с которым пользователю будет доступно окно чата 
с возможностью выбирать разделы с информационными материалами через многоуровневое меню или же вручную вводить текстовые запросы и получать информацию в ответ. Источником для выдаваемой информации будет выступать специально созданная и проиндексированная база знаний. Предполагается вывод окна чата для взаимодействия с таким интерактивным помощником на всех Подсистемах ПК «Региональная контрактная система». Реализованный и введённый в работу чат-бот технической поддержки будет способствовать повышению удобства пользователей при работе в системе, 
а также популяризации Подсистемы ЗМО среди поставщиков.

РЕШИЛИ:
1.1. Начать работу по разработке и внедрению чат-бота в работу технической поддержки ПК «Региональная контрактная система».
1.2. Рекомендовать провести опрос среди пользователей ПК «Региональная контрактная система» на изображение и имя данного чат-бота.

Результаты голосования: за - 6, против - 0, воздержавшихся - нет.

2. В обсуждении второго вопроса повестки заседания принимали участие: 

· Кукса Дмитрий Игоревич, который предлагает выделить следующие функционалы в работе искусственного интеллекта: 
1. Помощник в сборе информации – средняя цена на рынке на товар (чтобы сравнить с ценой предоставленной в коммерческом предложении с целью возможного прогнозирования);
2. Составление необходимой документации для проведения закупки;
3. Представление рисков:
⁃ дефицит товара на рынке на данный момент времени (по не состоявшимся закупкам); 
 ⁃ частые жалобы в ФАС России (на описание объекта закупки, проект контракта); 
 ⁃ информация про контрагентов, крупных игроков (особенно актуальна информация в рамках открытого конкурса и ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 
«О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»); 
 ⁃ решения ФАС России/жалобы на объединение в один лот не взаимосвязанных между собой товарами (по производителям); 
 ⁃ рассчитать средний процент падения по закупке данного товара, чтобы спрогнозировать бюджет; 
 ⁃ прогнозировать возможность отказа от заключения, демпинг. 

· Демковский Виктор Николаевич, который предлагает выделить следующие стадии искусственного интеллекта:
- стадия изучения рынка – осуществление поиска по рынку и ранее заключенным контрактам, предложение аналогичных товаров;
- стадия подготовки извещения – подбор ОКПД2, КТРУ, формирование описания объекта закупки, проекта контракта;
 на основании наименования закупаемого товара, выполнения работы, оказания услуги определить необходимый перечень нормативно-правовых актов; 
- стадия размещения извещения – подготовка проекта ответа на запросы участников, подбор материалов по жалобам и запросам на разъяснение;
- стадия определения поставщиков – анализ заявок участников, прогнозирование вероятности возникновения проблем в результате принятых решений заказчика по заявкам. 

· Чайкин Михаил Сергеевич, который внес предложение 
по углубленному модульному развитию чат-бота. Каждый модуль будет решать конкретную поставленную задачу, тем самым достигая высокой точности её решения. Предложение постепенно добиваться развития наиболее важных и наиболее возможных к созданию модулей. Наиболее возможных 
в части доступа к необходимым для разработки модуля базам ЕИС и других систем.
Пример перспективных к реализации модулей:
- поиск нужных КТРУ и ОКПД2 по запросу заказчика.
- поиск полезной информации по участникам для анализа рисков.



РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить структуру искусственного интеллекта для внедрения в работу заказчика от этапа формирования закупки, включая оценку рисков.
2.2. Рекомендовать внедрить искусственный интеллект с этапа планирования, в части на не превышение доведенных лимитов бюджетных ассигнований. 

Результаты голосования: за - 6, против - 0, воздержавшихся - нет.


Подписи:

	Председатель Проектного Совета 
	
	Щукина И.В.

	
Секретарь Проектного Совета
	
	
Кожанова О.А.



