ПРОТОКОЛ № 4

заседания Проектного Совета по вопросам разработки и внедрения искусственного интеллекта в систему управления закупками при Департаменте управления делами Губернатора и Правительства Севастополя

г. Севастополь                                                                      « 06 » марта 2024 г.


На заседании Проектного Совета по вопросам разработки и внедрения искусственного интеллекта в систему управления закупками при Департаменте управления делами Губернатора и Правительства Севастополя (далее – Проектный Совет) присутствовали:

Председатель Проектного Совета – заместитель директора Департамента – начальник Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Щукина Ирина Вячеславовна.
Заместитель председателя Проектного Совета – заместитель начальника Управления – начальник экспертно-аналитического отдела Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Вобликова Виктория Васильевна.

Члены Проектного Совета:
- заместитель начальника отдела организации и проведения закупок Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Демковский Виктор Николаевич;
- главный специалист-эксперт отдела методологического и нормативного сопровождения закупок Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Галкин Дмитрий Валерьевич;
- главный специалист-эксперт отдела методологического и нормативного сопровождения закупок Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Чайкин Михаил Сергеевич.
Секретарь Проектного Совета: заместитель начальника отдела методологического и нормативного сопровождения закупок Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора 
и Правительства Севастополя Кожанова Оксана Алексеевна.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Донастройка программного комплекса «Региональная контрактная система» в части создания подсистемы «Интерактивный помощник».
2. Разработка технического задания на оказание услуг по донастройке программного комплекса «Региональная контрактная система» в части внедрения системы искусственного интеллекта. 

[bookmark: _Hlk144978893]1. По первому вопросу повестки заседания слушали: 
Чайкина Михаила Сергеевича, который доложил о том, что техническое задание на оказание услуг по донастройке программного комплекса «Региональная контрактная система» в части создания подсистемы «Интерактивный помощник» согласовано Департаментом цифрового развития и получен доступ к тестовому формату «Интерактивного помощника».

РЕШИЛИ:
1.1. Провести тестирование подсистемы «Интерактивный помощник».

Результаты голосования: за - 5, против - 0, воздержавшихся - нет.

2. [bookmark: _Hlk144982224]По второму вопросу повестки заседания слушали: 
	Галкина Дмитрия Валерьевича, который ознакомил присутствующих с проектом технического задания на оказание услуг по донастройке программного комплекса «Региональная контрактная система» в части внедрения системы искусственного интеллекта, а также сообщил о необходимости привлечь специалистов, имеющих опыт работы с нейросетями и проектированием систем с искусственным интеллектом для доработки технического задания.

[bookmark: _Hlk144990081]РЕШИЛИ:
2.1. Рассмотреть возможность привлечь специалистов, имеющих опыт работы с нейросетями и проектированием систем с искусственным интеллектом. 

Результаты голосования: за - 5, против - 0, воздержавшихся - нет.


Подписи:

	Председатель Проектного Совета 
	_______________
	   Щукина И.В.

	Секретарь Проектного Совета
	_______________
	   Кожанова О.А.



