ПРОТОКОЛ № 7

заседания Проектного Совета по вопросам разработки и внедрения искусственного интеллекта в систему управления закупками при Департаменте управления делами Губернатора и Правительства Севастополя

г. Севастополь                                                                      « 11 » апреля 2025 г.

На заседании Проектного Совета по вопросам разработки и внедрения искусственного интеллекта в систему управления закупками при Департаменте управления делами Губернатора и Правительства Севастополя (далее – Проектный Совет) присутствовали:

Председатель Проектного Совета – заместитель директора Департамента – начальник Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Щукина Ирина Вячеславовна.

Заместитель председателя Проектного Совета – заместитель начальника Управления – начальник экспертно-аналитического отдела Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора 
и Правительства Севастополя Вобликова Виктория Васильевна.

Члены Проектного Совета:

- начальник отдела организации и проведения закупок Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора 
и Правительства Севастополя Демковский Виктор Николаевич;

- начальник отдела нормирования и планирования закупок Управления государственных закупок Галкин Дмитрий Валерьевич;

- заместитель начальника отдела методологического и нормативного сопровождения закупок Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Чайкин Михаил Сергеевич.

Секретарь Проектного Совета: начальник отдела методологического 
и нормативного сопровождения закупок Управления государственных закупок Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Кожанова Оксана Алексеевна.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

- Проведение тестирования подсистемы «Интерактивный помощник» в программном комплексе «Региональная контрактная система».

2. Рассмотрение вопроса о необходимости проведения опроса среди Заказчиков города Севастополя и поставщиков об использовании ГИС «Независимый регистратор», о внедрении искусственного интеллекта 
в контрактную систему и о классификации ЕИС.

3. Доклад о результатах онлайн-анкетирования «Оценка уровня цифровой зрелости специалистов в сфере закупок».

- По первому вопросу повестки заседания слушали:

Чайкина Михаила Сергеевича, который доложил о том, что тестирование подсистемы «Интерактивный помощник» выполняется на главном сайте программного комплекса «Региональная контрактная система» и в части подсистем 44-ФЗ, 223-ФЗ, а также подсистемы закупок малого объема.

Значительное внимание уделяется повышению качества ответов, предоставляемых «Интерактивным помощником». В результате проведенных работ улучшен интерфейс и алгоритм обработки запросов, что привело к более точным и информативным ответам на запросы пользователей.

Продолжается активное наполнение базы знаний «Интерактивного помощника», с акцентом на создание детализированных инструкций для всех подсистем комплекса. В рамках дальнейшего развития функциональности прорабатывается интеграция с витриной закупок малого объема и каталогом поставщиков, что позволит пользователям получать быстрый доступ 
к необходимым извещениям и ценовым предложениям, используя «Интерактивного помощника» в качестве навигатора.

Рассматривается возможность внедрения в «Интерактивный помощник» взаимодействия с «ЭКГ-Рейтингом». Интеграция интерактивного помощника 
с «ЭКГ-Рейтингом» может предоставить заказчикам ценную информацию для оценки компаний и принятия обоснованных решений. Это может помочь заказчикам минимизировать риски заключения контракта с недобросовестными поставщиками.

РЕШИЛИ:

  - Продолжать тестировать и развивать функционал «Интерактивного помощника».

Результаты голосования: за - 5, против - 0, воздержавшихся - нет.

- По второму вопросу повестки заседания слушали:

Галкина Дмитрия Валерьевича, который предложил провести опросы среди Заказчиков города Севастополя и поставщиков об использовании ГИС «Независимый регистратор», о внедрении искусственного интеллекта 
в контрактную систему и о классификации ЕИС с целью изучения уровня осведомленности и опыта использования современных цифровых инструментов и технологий в сфере государственных закупок.

РЕШИЛИ:

2.1.	Провести опросы среди Заказчиков города Севастополя и поставщиков 
об использовании ГИС «Независимый регистратор», о внедрении искусственного интеллекта в контрактную систему и о классификации ЕИС.

Результаты голосования: за - 5, против - 0, воздержавшихся - нет.

- По третьему вопросу повестки заседания слушали:

Галкина Дмитрия Валерьевича, который доложил о проведенном 
на основании распоряжения Департамента управления делами Губернатора 
и Правительства Севастополя от 30.09.2024 № 93-Р «Об оценке уровня цифровой зрелости специалистов сферы закупок города Севастополя» в период с 22.11.2024 по 06.12.2024 проводится онлайн-анкетирование «Оценка уровня цифровой зрелости специалистов в сфере закупок».

Сводные итоговые результаты по региону в четырёх направлениях:

1. Цифровая инфраструктура и инструменты: уровень цифровой зрелости составил 66,7% (средний уровень).

2. Цифровое управление процессами: уровень цифровой зрелости составил 40,2% (уровень ниже среднего).

3. Методы обработки, хранения и передачи информации: уровень цифровой зрелости составил 56,8% (средний уровень).

4. Цифровая и организационная культура: уровень цифровой зрелости составил 65,4% (средний уровень).

В проведении оценки уровня цифровой зрелости приняло участие 224 специалиста в сфере закупок.

РЕШИЛИ:

3.1.	Разработать рекомендации для специалистов сферы закупок города Севастополя с целью повышения их уровня цифровой зрелости.

Результаты голосования: за - 5, против - 0, воздержавшихся - нет.

Подписи:

| Председатель Проектного Совета | _______________ | Щукина И.В. |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Проектного Совета | _______________ | Кожанова О.А. |